|  |  |
| --- | --- |
|  | *Выступление и.о. министра социального развития Новосибирской области Е.В. Бахаревой* *на расширенном заседании рабочей группы по координации вопросов создания и внедрения в Новосибирской области Единой государственной информационной системы социального обеспечения, 29.05.2017* |

**Уважаемый Александр Петрович, уважаемые коллеги!**

Министерством социального развития Новосибирской области (далее – министерство) начата активная фаза подготовки государственной информационной системы «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» (далее – ГИС СПГ) к передаче сведений о мерах социальной поддержки, получаемых гражданами, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

К настоящему моменту завершена работа по сверке перечня мер социальной поддержки, учтенных **в классификаторе мер социальной защиты (поддержки), отнесенных к полномочиям министерства**. *Даже на этом этапе мы видим ряд трудностей. Сейчас понимаем меры социальной поддержки в рамках Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», но это и социальные услуги в рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».*

Министерством и его территориальными органами проводятся подготовительные мероприятия для осуществления с Пенсионным фондом сверки сведений о застрахованных лицах, содержащихся в информационных ресурсах ведомств.

По состоянию на 21.07.2017 в ГИС СПГ насчитывалось около 635 тысяч активных получателей при этом у 23 тысяч получателей отсутствуют сведения о СНИЛС.

Территориальными органами министерства проводится работа по максимальному наполнению базы данных по указанному количеству получателей без СНИЛС.

Одновременно разработчиком ГИС СПГ ведутся работы по реализации выгрузки в соответствии с представленным Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Новосибирской области (далее – отделение Пенсионного фонда) форматом обмена данными.

Наполнение базы и разработка функционала выгрузки должны быть завершены к 28.07.2017, чтобы к 1 августа министерство было готово к обмену.

При этом согласно представленным форматам обмен будет производиться отдельными файлами (не более 10 000 записей в каждом), таким образом, министерством будет подготовлено порядка 63 файлов-запросов.

Кроме того, ведется работа по определению каналов связи с отделением Пенсионного фонда для передачи файлов запроса, по предварительной договоренности обмен будет осуществлен посредством защищенного канала связи VIPNet.

Также в качестве **координатора** министерством осуществлено информирование иных поставщиков данных в ЕГИССО в Новосибирской области. По просьбе Отделения Пенсионного фонда от их имени направлены информационные письма с приложением типового соглашения о проведении сверки данных. (Региональным отделением Пенсионного Фонда предлагается подписать данное соглашение до 28.07.2017).

Коллеги, безусловно, основа работы ЕГИССО – это определение всех мер социальной поддержки, которые предоставляются у нас в Новосибирской области, а также ведомство (орган власти) которые обеспечивают это предоставление.

Сегодня, это основной объем нашей работы.

Мы сегодня связывались с одним из пилотных регионов по внедрению ЕГИССО, с Алтайским краем. Решение по перечню МСП предоставляемых из региональных и муниципальных бюджетов там принимал Минфин Алтайского края. Например, для муниципальных образований общий перечень 6 мер, из которые каждый муниципалитет выбирает те, которые оказываются в конкретном районе. Это, безусловно, облегчает задачу. Но, касаемо социального обслуживания, этот перечень еще не сформирован. Также обсуждается вопросы дополнения и изменения классификатора, но это все еще решается.

Одно из сложных моментов, нам необходимо определиться с перечнем мер социальной поддержки, оказываемых за счет муниципальных бюджетов. Здесь даже не все районы ответили на запрос, но и представленная информация вызывает вопросы.

(Баганский, Барабинский, Болотнинский, Колыванский, Краснозерский, Кыштовский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Чистоозерный районы, г. Обь не представили информацию об оказываемых мерах социальной поддержки).

Коллеги, это только первый шаг, который необходимо сделать – ведь именно от этого перечня будет определяться и формат выгрузки данных и орган, ответственный за эти данные.

Про техническое взаимодействие Анатолий Васильевич только что проговорил.

*Сведения о гражданах, получающих эти меры, будут импортироваться из существующих информационных систем в ЕГИССО. Отдельно будет решаться вопрос о переносе данных по тем мерам поддержки, предоставление которых осуществляется вне информационных систем.*

*Идентификация гражданина будет осуществляться по СНИЛС – эту сверку мы должны будем обеспечить до сентября 2017 года.*

*Тем гражданам, у которых в действующих системах СНИЛС не указан нужно оперативно (до сентября 2017 года) будет его добавить.*

Далее необходимо выверить перечень мер социальной поддержки, предоставляемых на территории Новосибирской области, и сопаставить их с Классификатором мер социальной защиты (поддержки), сформированным Пенсионный фонд Российской Федерации.

Мы также просили вас уже начать эту работу: отдельные районы (Чулымский, Мошковский, Тогучинский, г. Искитим, Чановский) ответственно отнеслись к этому, другие – даже не пытаются разобраться (Краснозерский, Новосибирский, Убинский, Искитимский, г. Бердск). Мы, коллеги, обращаем Ваше внимание, что тема это новая и разбираться в ней нам придется всем вместе.

На нашем сайте уже работает соответствующий раздел, который уже содержит всю необходимую информацию для погружения в вопрос, по уже сложившейся традиции мы будем его наполнять новыми материалами. Поэтому старайтесь мониторить ситуацию в онлайн режиме.

Спасибо.